РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

КАРАЧАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУМЫШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

13.02.2018                                   а. Кумыш                                       №1

Об утверждении паспорта благоустройства территории Кумышского

сельского поселения на 2018 год

В целях обеспечения реализации Федерального закона от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет Кумышского сельского поселения

РЕШИЛ:

1.Утвердить Паспорт благоустройства территории Кумышского сельского поселения на 2018 год согласно приложению.

2.Данное решение обнародовать и разместить на официальном сайте администрации Кумышского сельского поселения.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Кумышского

сельского поселения 		     		          			Р.Х. Касаев

Утверждаю

Глава  Кумышского сельского поселения

«13» февраля 2018г.

____________Р.Х.Касаев

ПАСПОРТ БЛАГОУСТРОЙСТВА

КУМЫШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2018 год

Кумышское сельское поселение

2018 год в Карачаево-Черкесской Республике объявлен Годом Благоустройства.

Территория Кумышского  СП  составляет 7200 га.  В состав СП входит всего один населенный пункт – аул Кумыш. Проживает 5039 человек.

На территории Кумышского сельского поселения расположены следующие организации, учреждения и предприятия:

- Администрация Кумышского сельского сельского поселения – а.кумыш, ул.Муссы Батчаева, 46, Глава администрации Тешелеев А.Х.;

- Сельский Дом культуры – а.Кумыш, ул.Комсомольская, 28а, директор Акбаев М.М.;

- МКОУ «СОШ а.Кумыш им.Муссы Батчаева» - а.Кумыш, ул.Муссы Батчаева, 43, и.о.директора М.К. Чомаева;

- МКДОУ «Детский сад «Березка» - а.Кумыш, ул.Комсомольская 19в, заведующая Кубекова К.М.;

- МКДОУ «Детский сад «Колокольчик» - а.Кумыш, ул.Набережная, 21, заведующая Гаджаева З.Х.;

- Отделение почтовой связи – а.Кумыш, ул.Муссы Батчаева, 46, начальник Малсуйгенов Х.К.;

- Врачебная амбулатория – а.Кумыш, ул.Муссы Батчаева, 44, главный врач Наурузова Ш.М.;

-Продуктовые магазины:

- Магазин «Берекет», ИП Бытдаева Ж.Х., а.Кумыш, ул.Прикубанская, 10;

- Магазин «Орион», ИП Урусова Л.Х-О., а.Кумыш, ул.Прикубанская,12;

- Магазин «Минги Тау», ИП Узденов Х.С. Ж.Х., а.Кумыш, ул.Муссы Батчаева,35;

- Магазин «Гарант», ИП Дудова З.А., а.Кумыш, ул.Школьная,4а;

- Магазин «888», ИП Уртенова Р.П., а.Кумыш, ул.Школьная,6;

- Магазин «РАЙПО», ИП Байчоров А.Х., а.Кумыш, ул.Муссы Батчаева,52б;

-Хозяйственные магазины:

- Магазин «Гарант», ИП Дудова З.А., а.Кумыш, ул.Школьная,4

-Аптека ООО « Фарм» - а.Кумыш, ул.Муссы Батчаева,35;

Объекты на территории Кумышского сельского поселения, являющиеся памятниками истории и культуры:

-памятник павшим воинам-односельчанам ВОВ 1941-1945гг., а.Кумыш, ул.Школьная, 14.

Жилищный фонд Кумышского СП характеризуется следующими показателями:

| Территория индивидуальной жилой застройки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 1 | Количество индивидуальных жилых домов, находящихся на территории индивидуальной жилой застройки, всего, в том числе: | единиц | 957 |
| 2 | Количество индивидуальных жилых домов уровень благоустройства которых соответствует требованиям правил благоустройства | единиц | 400 |
| 3 | Количество населения, проживающего в индивидуальном жилищном фонде | единиц | 5039 |

Многоквартирный жилой фонд

| №п.п | наименование показателя | единица измерения | значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество дворовых территорий | единиц | 6 |
| 2 | Площадь дворовых территорий | кВ. метров | 4,900 |
| 3 | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 0 |
| 4 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | кВ. метров | 0 |
| 5 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий | процентов | 0 |
| 6 | Численность населения, проживающая в многоквартирном жилищном фонде | тыс. человек | 300 |
| 7 | количество дворов, подлежащих благоустройству до 2022 года | единиц | 4 |

ПЕРЕЧЕНЬ

первоочередных мероприятий по благоустройству территории Кумышского сельского поселения планируемых к проведению за счет собственных средств бюджета Кумышского сельского поселения в 2018 году с участием граждан-жителей аула Кумыш.

| № п/п | Наименование планируемого мероприятия | Срок реализации | Участники мероприятий | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обрезка и посадка деревьев | апрель-май 2018 год | администрация Кумышского сельского поселения. Жители аула Кумыш , а также работники организаций, учреждений, магазинов находящиеся на территории сельского поселения | Глава администрации Кумышского сельского поселения. Депутаты по округам |
| 2 | Скашивание травы на территории Кумышского сельского поселения | апрель-сентябрь 2018 года | администрация Кумышского сельского поселения. | Глава администрации Кумышского сельского поселения. Депутаты по округам |
| 3 | Сбор мусора на территории поселения, (проведение субботников с привлечением жителей поселения) | Постоянно, по мере необходимости | администрация Кумышского сельского поселения. | Глава администрации Кумышского сельского поселения. Депутаты по округам |
| 4 | Установка уличных светильников | апрель- сентябрь 2018 года | администрация Кумышского сельского поселения. | Глава администрации Кумышского сельского поселения. Депутаты по округам |
| 5 | Дорожная деятельность | май– сентябрь 2018 года | # Филиал ФКУ Упрдор «Кавказ» в Карачаево-Черкесской Республике, администрация Кумышского сельского поселения. | - Глава администрации Кумышского сельского поселения Тешелеев А.Х.. - Глава сельского поселения Касаев Р.Х.. |
| 6 | Ликвидация несанкционированных мест для размещения отходов | апрель-август, 2018 год | администрация Кумышского сельского поселения. | Глава администрации Кумышского сельского поселения. Депутаты по округам |
| 7 | «Штрафстоянка» для бесхозных коров | 2018 | администрация Кумышского сельского поселения. | - Глава администрации Кумышского сельского поселения Тешелеев А.Х.. - Глава сельского поселения Касаев Р.Х. |
| 8 | Реконструкция дворовых территории | 2018 | администрация Кумышского сельского поселения. | - Глава администрации Кумышского сельского поселения Тешелеев А.Х.. - Глава сельского поселения Касаев Р.Х.. |
| 9 | Строительство парка отдыха | - июнь 2018 года - ноябрь 2018 года | администрация Кумышского сельского поселения. Жители аула Кумыш , а также работники организаций, учреждений, магазинов находящиеся на территории сельского поселения | - Глава администрации Кумышского сельского поселения Тешелеев А.Х.. - Глава сельского поселения Касаев Р.Х.. |

Описание основных мероприятий по благоустройству территории Кумышского сельского поселения.

1. Обрезка и посадка деревьев:

Планируется проведение работ по обрезке и спиливанию сухостойных, аварийно – опасных деревьев, на территории Кумышского сельского поселения, которые могут причинить вред жизни, и здоровью, или нанести материальный ущерб жителям поселения.

Также весной планируется посадка  деревьев разных видов на территории а.Кумыш.

Ориентировочная стоимость работ по строительству парка отдыха  составляет ____________рублей.

Ответственный за выполнение работ – Главный специалист  администрации сельского поселения А.А.Токов

2. Скашивание травы:

На территории Кумышского сельского поселения, будет выполнятся плановое скашивание травы по обочинам дорог, на прилегающих территориях к местам массового пребывания людей, в центре аула, и объектах культурного наследия.

Скашивание травы на территории Кумышского сельского поселения, будет производится в июле, августе 2018 года.

Ориентировочная стоимость работ по строительству парка отдыха  составляет ____________рублей.

Ответственный за выполнение работ – Депутат Кумышского сельского поселения И.Х.Кииков.

3. Сбор мусора:

Администрацией Кумышского сельского поселения, организуются субботники по санитарной уборке мусора на территории сельского поселения, с привлечением жителей сельского поселения, для уборки придомовых территорий, а также организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения, для уборки общественных территорий, и мест массового пребывания людей.

Сбор мусора на территории сельского поселения производится в период проведения субботников в апреле и ноябре месяце, с привлечением организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения, а также жителей сельского поселения.

Проведение работ по очистке территорий от мусора требуют привлечение специализированной техники такие как:

- самосвал – 8 часов;

Ориентировочная стоимость работ по строительству парка отдыха  составляет ____________рублей.

Ответственный за выполнение работ – депутат Кумышского сельского поселения К.В.Малсуйгенов.

Уборка и благоустройство прилегающих территорий общеобразовательных организаций магазинов и индивидуальных предпринимателей находящихся на территории сельского поселения

На территории Кумышского сельского поселения расположены следующие организации, учреждения и предприятия:

- Администрация Кумышского сельского сельского поселения – а.кумыш, ул.Муссы Батчаева, 46, Глава администрации Тешелеев А.Х.;

- Сельский Дом культуры – а.Кумыш, ул.Комсомольская, 28а, директор Акбаев М.М.;

- МКОУ «СОШ а.Кумыш им.Муссы Батчаева» - а.Кумыш, ул.Муссы Батчаева, 43, и.о.директора М.К. Чомаева;

- МКДОУ «Детский сад «Березка» - а.Кумыш, ул.Комсомольская 19в, заведующая Кубекова К.М.;

- МКДОУ «Детский сад «Колокольчик» - а.Кумыш, ул.Набережная, 21, заведующая Гаджаева З.Х.;

- Отделение почтовой связи – а.Кумыш, ул.Муссы Батчаева, 46, начальник Малсуйгенов Х.К.;

- Врачебная амбулатория – а.Кумыш, ул.Муссы Батчаева, 44, главный врач Наурузова Ш.М.;

-Продуктовые магазины:

- Магазин «Берекет», ИП Бытдаева Ж.Х., а.Кумыш, ул.Прикубанская, 10;

- Магазин «Орион», ИП Урусова Л.Х-О., а.Кумыш, ул.Прикубанская,12;

- Магазин «Минги Тау», ИП Узденов Х.С. Ж.Х., а.Кумыш, ул.Муссы Батчаева,35;

- Магазин «Гарант», ИП Дудова З.А., а.Кумыш, ул.Школьная,4а;

- Магазин «888», ИП Уртенова Р.П., а.Кумыш, ул.Школьная,6;

- Магазин «РАЙПО», ИП Байчоров А.Х., а.Кумыш, ул.Муссы Батчаева,52б;

-Хозяйственные магазины:

- Магазин «Гарант», ИП Дудова З.А., а.Кумыш, ул.Школьная,4

-Аптека ООО « Фарм» - а.Кумыш, ул.Муссы Батчаева,35;

Обязать руководителей организаций, владельцев ИП организовать ежемесячно субботники по санитарной уборке от мусора на своих прилегающих территориях, а так же установить урны в период с апреля по июнь месяцы 2018 года на своих территориях. Содержать в чистоте и порядке свои прилегающие территории.

Ответственные: - Депутаты  по округам, руководители организаций, а так же владельцы магазинов и ИП.

| Общественные территории |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п.п | Наименование показателя | единица измерения | значение показателя |
| 1 | Общественные территории всего |  | 4 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий, всего, в том числе | единиц | 0 |
| 3 | Площадь общественных территорий нуждающихся в благоустройстве до 2022 года, всего, в том числе | Кв.м | 11,950 |

4. Уличное освещение:

В ауле  Кумыш, планируется установить светильники уличного освещения  на следующих улицах:

- -ул.Богатырева – 4шт;

- -ул.Школьная- 6шт;

- -футбольное поле на территории МКОУ «СОШ а.Кумыш, им.Муссы Батчаева» - 8шт.

Ориентировочная стоимость работ по строительству парка отдыха  составляет ____________рублей.

Ответственный за выполнение работ – Главный специалист  администрации сельского поселения А.А.Токов

5. Дорожная деятельность:

Для обеспечения круглосуточного  и безопасного движения транспортных средств по дорогам поселения приоритетной задачей будет являться сохранение от разрушения действующей сети дорог. Планируется проведение следующих мероприятий:

- Грейдирование дорог;

- ремонт дорог к сенокосным угодьям;

- частичная подсыпка;

- выравнивание дорожного полотна;

- нарезка кюветов.

Проведение этих мероприятий планируется на следующих улицах:

- Садовая,

- Кавказская

- Богатырева

- Прикубанская

- Набережная

- Муссы Батчаева

- Комсомольская

- Алиева

- Верхняя

- Крайняя,

- Совхозная

- Больничная,

- Интернациональная

- Мунира Батчаева

- Зеленая

- Азрет-Алия Абайханова

- Дорожная,

- Школьная,

- Горная,

Ориентировочная стоимость работ по строительству парка отдыха  составляет ____________рублей.

Ответственный за выполнение работ – Главный специалист  администрации сельского поселения А.А.Токов.

6. Ликвидация несанкционированных

мест размещения отходов

Администрацией Кумышкого сельского поселения, производятся работы по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов, с привлечением техники, и жителей сельского поселения.

На собраниях граждан по месту жительства, доводится информация, по недопущению размещения отходов в не установленные места.

Работы, по ликвидации несанкционированных свалок будут производится в апреле и ноябре месяцах.

Ориентировочная стоимость работ по строительству парка отдыха  составляет ____________рублей.

Ответственный за выполнение работ – Депутат сельского поселения А.М.Гогуев.

7. Обустройство «Штрафстоянки»

для бродячего скота.

В ауле Кумыш будет решена проблема бесконтрольного выпаса крупного рогатого скота. Коровы бродят по улицам вытаптывают газоны, портят тротуары. Власти поселения решили ужесточить требования к содержанию и выгулу скотину, откроют для нее платный муниципальный загон. В час пребывание животного обойдется около 124 рублей, за сутки набежит почти 3 тысячи рублей.

За эти деньги корову проводят в загон, чипируют, внесут информацию в базу данных, будут охранять и обеспечат должный уход. «Штрафстоянка» для быков оказалось действенной мерой, теперь на улице гулящего рогатого скота не встретить.

Ориентировочная стоимость работ по строительству парка отдыха  составляет ____________рублей.

Ответственный за выполнение работ – Глава администрации сельского поселения А.Х.Тешелеев.

8. Реконструкция дворовых территорий

Планируется реконструкция дворовых территории   на ул. Богатырева № 2, Набережная,№27, Комсомольская №19-19а  с выполнением следующих работ:

- - установка детской площадки;

- - обустройство тротуаров;

- - установка скамеек;

- - установка урн;

- - обустройство цветочницы;

- - установка светильников;

- - асфальто - бетонного покрытия;

- - установка ограждения;

- -установка мини футбольной площадки.

Ориентировочная стоимость работ по строительству парка отдыха  составляет ____________рублей.

Ответственный за выполнение работ – Глава администрации сельского поселения А.Х.Тешелеев.

9. Строительство парка отдыха

На территории Кумышского  СП  планируется  строительство парка отдыха, начало строительства  2018 год.

Планируется выполнение следующих работ:

| Перечень планируемых работ: | Ответственный | Финансирование |
| --- | --- | --- |
| Установка детской площадки | Администрация Кумышского сельского поселения | Администрация Кумышского сельского поселения |
| Обустройство тротуаров | Администрация Кумышского сельского поселения | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР |
| Установка скамеек | Администрация Кумышского сельского поселения | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР |
| Установка урн | Администрация Кумышского сельского поселения | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР |
| Обустройство цветочницы | Администрация Кумышского сельского поселения | Администрация Кумышского сельского поселения |
| Установка светильников | Администрация Кумышского сельского поселения | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР |
| Обустройство парковки | Администрация Кумышского сельского поселения | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР |
| Установка ограждения | Администрация Кумышского сельского поселения | Администрация Кумышского сельского поселения |
| Посадка деревьев | Администрация Кумышского сельского поселения | Администрация Кумышского сельского поселения |
| Установка фонтана | Администрация Кумышского сельского поселения | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР |
| Установка асфальтированной дороги от федеральной трассы до МКДОУ «Березка» | Администрация Кумышского сельского поселения | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР |

Период строительства парка отдыха – 3-4 кварталы  2018 года .

Ориентировочная стоимость работ по строительству парка отдыха  составляет ____________рублей.

Ответственный за выполнение работ – Глава администрации сельского поселения А.Х.Тешелеев.

Проведение вышеуказанных работ по благоустройству общественных территорий путем софинансирования из бюджета Кумышского сельского поселения, Федерального бюджета и (или) бюджета Карачаево-Черкесской Республики в рамках Федеральных и (или) Региональных программ по благоустройству населенных пунктов на 2018-2022 г.г.  Данный перечень общественных территорий включен в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Кумышского поселения на 2018-2022 годы».

Доля софинансирования денежных средств из местного бюджета Кумышского сельского поселения,  составляет 2% сметной стоимости.